入　札　条　件　書

工事名　平成２４・２５年度　水道施設遠方監視設備改良工事

- 本工事は、平成２４年度から平成２５年度までの継続工事とする。

- 支払限度額は、平成２４年度が105,000,000円、平成２５年度は契約額から平成２４年度分の支払額を引いた残り全額とする。ただし、予算の都合上変更することもあるため、詳細な年度毎の支払限度額は、別途発注者が指示する。

- 現在使用している監視装置を供用しながらの改良工事となるため、新設への切替にあたっては極力監視できる体制を取りながら切替を行うこと。製作期間は約６か月、現場据付期間についても６か月を目途に適正な工程管理に努めること。

- 本市発注工事の施工に際し下請発注する場合は、できる限り市内業者を活用するよう努めてください。