入　札　公　告（事後審査方式）

入札番号　第　838　号

下記の工事について、条件付一般競争入札を行いますので、志摩市契約規則第4条の規定に基づき公告します。

平成28年1月13日

志摩市長　大　口　秀　和

| 工事担当部課 | 教育委員会事務局 教育総務課 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施行年度・工事番号 | 平成27・28年度 志教総第6号 |  |  |  |
| 工事名 | 磯部中学校屋内運動場吊天井改修工事 |  |  |  |
| 工事場所 | 志摩市 磯部町 恵利原 地内 |  |  |  |
| 工期・履行期間 | 契約日～平成28年10月20日 |  |  |  |
| 工事概要 | ・アリーナ天井撤去改修工事 1.0式 ・バスケットゴール落下防止工事 1.0式 ・防球ネット撤去・復旧工事 1.0式 ・電気設備工事 1.0式 |  |  |  |
| 入札参加資格要件 | 建設業許可業種 | 建築一式工事 一般・特定建設業許可 |  |  |
|  | 地域要件 | 市内業者 |  |  |
|  | 格付け | 平成27年度 建築一式 A |  |  |
|  | 経審総合評定値（P） | - 点 以上 |  |  |
|  | 2年又は3年平均 完成工事高 | ‐ |  |  |
|  | 技術者要件 | 現場代理人 |  | 常駐配置できる者 |
|  |  | 主任（監理）技術者 |  | 建設業法に基づき適正配置できる者 |
|  |  | その他 |  | 本工事は現場着手が平成28年7月5日以降のため、現場着手までの間は現場代理人の常駐を要しない。 |
|  | 施工実績 | 企業実績 | - |  |
|  |  | 技術者実績 | - |  |
|  | その他要件 | 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと ・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務 ・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務 ・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務 |  |  |
| 入札参加申請 | 申請期間 | 当該公告日～平成28年1月21日(木)午後5時まで （開庁日の正午～午後1時の間、土日、祝日等を除く。） |  |  |
|  | 申請場所 | 総務部 検査契約課〔市役所 5階〕 |  |  |
|  |  | TEL：0599-44-0018 FAX：0599-44-5266 |  |  |
| 設計図書（仕様書） 閲覧期間 | 当該公告日～平成28年1月26日(火) 午後5時まで （開庁日の正午～午後1時の間、土日、祝日等を除く。） |  |  |  |
| 設計図書（仕様書） 閲覧場所 | 教育委員会事務局 教育総務課〔市役所 3階〕 |  |  |  |
|  | TEL：0599-44-0315 FAX：0599-44-5263 |  |  |  |
| 問い合わせ期間 （問い合わせは書面による） | 当該公告日～平成28年1月20日(水) 午後5時まで （開庁日の正午～午後1時の間、土日、祝日等を除く。） |  |  |  |
| 問い合わせ先 | 設計図書（仕様書）閲覧場所に同じ |  |  |  |
| 予定価格（入札書比較価格） | 41,460,000 円（消費税及び地方消費税除く） |  |  |  |
| 最低制限価格の設定 | 有 |  |  |  |
| 工事費等内訳書の提出 | 要（入札価格の内訳を別添様式に記載し、必ず入札書に同封のこと。） |  |  |  |
| 保証金等 | 入札保証金 | 免 除 |  |  |
|  | 契約保証金 | 契約金額500万円以上は原則納付 |  |  |
|  | 前金払 | 志摩市会計規則第41条による |  |  |
| 入札日時 | 平成28年1月27日(水) 午前9時00分 |  |  |  |
| 入札場所 | 志摩市役所 4階 401会議室 |  |  |  |
| その他 | ※その他入札条件は、法令等に定めるものの他、条件付一般競争入札（事後審査方式）入札心得及び「志摩市発注工事における配置技術者等の取り扱いについて」により取り扱うものとします。 ※本公告の入札参加資格要件に記載されている「経審総合評定値（P）」及び「2年又は3年平均完成工事高」については、審査基準日が平成25年10月1日から平成26年9月30日までの間のものとします。ただし、この期間の経審を受審していない場合は直近のものでも可とします。 ※現場着手は平成２８年７月５日以降とし、詳細は発注者と受注者で協議し、定めるものとします。 ※現場代理人については、現場着手までの期間は常駐を要しませんので、その間は他の専任を要しない工事の主任（監理）技術者になることができます。 |  |  |  |
| 落札候補者提出書類 | 入札会において、落札候補者となった場合は、以下の書類（☑のある書類）各1部を入札日の翌々日（市役所の閉庁日を除く。）までに提出してください。 ☑ 条件付一般競争入札参加資格申請書（様式第1号） ☑ 本公告に示した業種に対応した建設業許可を証明する書類（許可通知書等）写し □ 経営事項審査結果通知書（写し） （1）最新の審査基準日のもの。 （2）本公告で示した審査基準日のもの。 □ 同種工事の施工実績届出書（様式第1-1号）及び添付書類 ☑ 配置予定技術者等の届出書（様式第1-2号）及び添付書類 □ 配置予定技術者の資格・工事経歴届出書（様式第1-26号）及び添付書類 □ 営業所専任技術者証明書（写し） □ その他 |  |  |  |